Statutární město Liberec

# Tisková zpráva

MŠ Kytička - realizace úspor energie

dokončení projektu

Dne  27.10.2011  se podařilo dokončit již třetí ze čtyř letošních projektů na zateplení objektů školských budov města.

Na tuto akci město Liberec podávalo žádost ve výzvě  č.11 v říjnu 2009. V březnu 2010 pak obdrželo registrační list akce. Veřejná zakázka na dodavatele stavby probíhala od března do června 2011 a technický dozor stavby byl vybrán v červnu 2011.

K zahájení stavby došlo 30.6.2011 a prováděla ji společnost STAVO-UNION  během období od července do října letošního roku. Dozor zajišťovala společnost S-Projekt Liberec s.r.o.

Projekt nejprve předfinancovalo Statutární město Liberec, po doložení všech dokladů bude město podávat žádost o uvolnění dotace na svůj účet, která by mohla být až 3,8 mil Kč.

Navržená opatření spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní (okna, dveře)           a zateplení střech. Realizací projektu dojde k úspoře energie a snížení emisí CO2, což SML musí prokázat nejpozději do roka od dokončení.

V Liberci 7. listopadu 2011